天长市中医院园林绿地施工及养护工程询价文件

我院新区部分园林绿地施工及养护工程，对外实行社会化施工及服务转型。现以此函，欢迎有资质单位参与。

一、项目基本情况

项目名称：天长市中医院园林绿地施工及养护工程

最高限价：园林绿地施工部分：98000.00元

园林绿地养护部分：147400.00元/年（含预留金1.3万元，综合单价7.00元/m2/年）

响应报价不得高于最高限价，否则按无效响应处理。

询价人需求：本次工程分2部分，即园林绿地施工部分和园林绿地养护部分。其施工内容及养护要求，详见项目概况及需求。

合同履行期限：合同签订后一年。合同到期前，根据该年度养护情况及询价人考核结果决定是否签订下一年合同，若考核结果合格将续签下一年合同（依据年综合考核得分，80 分以下即为不合格），以此类推。续签不超过两年。

本项目不接受联合体投标。

二、本项目投标人资质要求

2.1、投标人资质要求：须具备承担本项目服务的能力。

2.2、项目负责人资格要求：具备园林绿化相关专业中级及以上工程师职称。

2.3、信誉要求：投标人存在以下情形之一的，不得被确定为中标人：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人或其法定代表人或拟派项目经理（建造师）前三年有行贿犯罪行为的；

③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单，且未被移除的；

④投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤在信用中国‛网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

⑥被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

⑦被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的。

⑧被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。

⑨被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标；列入县级异常名录 的施工企业，限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标。

2.4、投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第 2 条信誉要求①-⑨项情形之一的，接受投标人参加本项目。

备注：第 2、3 条按照附件 1“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。

三、项目概况及需求

- 3.1、园林绿地施工部分：约900平方，其场地平整已完成，施工内容主要完成该区域中的地被部分（详见施工图纸）。其工程量清单详见商务报价表格，质保期为2年，2年后自动一并列入本项目维保范围，按中标综合单价调整中标维保合同金额、。

3.2、园林绿地养护部分：经天长市创兴规划测绘队测绘，本次园林绿地养护面积约为19200平方，其中屋顶绿化面积约为5500平方，植草砖面积约为 3200平方，其余为乔木，灌木，地被部分，工作内容包括但不限于：修剪抹芽、除杂草、施肥、浇水、病虫害防治、保暖涂白、歪树扶正、死枝清除、死树拔除、苗木移栽、绿化迁移、苗木补植、绿化养护中产生的枯枝碎叶等垃圾清扫保洁清运(非绿化养护产生的垃圾由环卫保洁人员清理)、园林设施维护和其他需配合的专项工作（如巡查、防台防灾、应急等）,养护面积均为暂定面积，以实际移交清单面积为准。苗木清单详见下表：

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 编号 | 名称 |  |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 常绿乔木（计20种898株） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多杆香樟 | 株 | 7 | 11 | 丛生杨梅A |  |  | 株 | 5 |
| 2 | 香樟A | 株 | 43 | 12 | 丛生杨梅B |  |  | 株 | 35 |
| 3 | 香樟B | 株 | 108 | 13 | 丛生桂花A |  |  | 株 | 4 |
| 4 | 香樟C | 株 | 275 | 14 | 丛生桂花B |  |  | 株 | 41 |
| 5 | 广玉兰 | 株 | 14 | 15 | 红叶石楠B |  |  | 株 | 8 |
| 6 | 大叶女贞A | 株 | 40 | 16 | 枇杷 |  |  | 株 | 41 |
| 7 | 大叶女贞B | 株 | 82 | 17 | 石楠 |  |  | 株 | 31 |
| 8 | 乐昌含笑 | 株 | 31 | 18 | 造型罗汉松A |  |  | 株 | 7 |
| 9 | 香柚 | 株 | 53 | 19 | 造型罗汉松B |  |  | 株 | 2 |
| 10 | 单杆桂花 | 株 | 29 | 20 | 刚竹 |  |  | M2 | 42 |
| 二 | 落叶乔木（计23种670株） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 丛生朴树 | 株 | 11 | 13 | 喜树 |  |  | 株 | 24 |
| 2 | 朴树A | 株 | 14 | 14 | 三角枫 |  |  | 株 | 45 |
| 3 | 朴树B | 株 | 12 | 15 | 无患子 |  |  | 株 | 21 |
| 4 | 榉树 | 株 | 58 | 16 | 日本晚樱A |  |  | 株 | 77 |
| 5 | 国槐A | 株 | 2 | 17 | 日本晚樱B |  |  | 株 | 64 |
| 6 | 国槐B | 株 | 87 | 18 | 大紫叶李 |  |  | 株 | 16 |
| 7 | 银杏A | 株 | 32 | 19 | 紫叶李A |  |  | 株 | 26 |
| 8 | 银杏B | 株 | 24 | 20 | 鸡爪槭A |  |  | 株 | 17 |
| 9 | 乌桕A | 株 | 9 | 21 | 鸡爪槭B |  |  | 株 | 3 |
| 10 | 乌桕B | 株 | 8 | 22 | 黄金槐 |  |  | 株 | 43 |
| 11 | 马褂木 | 株 | 37 | 23 | 红枫A |  |  | 株 | 15 |
| 12 | 黄连木 | 株 | 25 | 24 |  |  |  |  |  |
| 三 | 常绿灌木（计14种342株） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 茶花 | 株 | 20 | 8 | 红叶石楠球A |  |  | 株 | 14 |
| 2 | 大叶黄杨球A | 株 | 30 | 9 | 红叶石楠球B |  |  | 株 | 37 |
| 3 | 大叶黄杨球B | 株 | 22 | 10 | 红叶石楠球C |  |  | 株 | 23 |
| 4 | 海桐球A | 株 | 33 | 11 | 金叶女贞球A |  |  | 株 | 40 |
| 5 | 海桐球B | 株 | 19 | 12 | 金叶女贞球B |  |  | 株 | 21 |
| 6 | 海桐球C | 株 | 18 | 13 | 红继木球A |  |  | 株 | 26 |
| 7 | 金边黄杨球 | 株 | 24 | 14 | 红继木球B |  |  | 株 | 15 |
| 四 | 落叶灌木（计7种650株） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 丛生紫玉兰 | 株 | 114 | 4 | 碧桃 |  |  | 株 | 23 |
| 2 | 紫叶李B | 株 | 385 | 5 | 垂丝海棠 |  |  | 株 | 44 |
| 3 | 丛生紫荆 | 株 | 21 | 6 | 小叶紫薇 |  |  | 株 | 54 |
|  |  |  |  |  | 红枫B |  |  |  | 9 |
| 五 | 地被苗木（计23种23240株） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 红枫B |  | 9 |
| 1 | 小叶女贞绿篱 | 8株/m2 | 74 | 13 |  | 大叶黄杨 |  |  | 1739 |
| 2 | 八角金盘 |  | 229 | 14 |  | 红叶石楠 |  |  | 1682 |
| 3 | 南天竹 |  | 134 | 15 |  | 金山绣线菊 |  |  | 248 |
| 4 | 狭叶十大功劳 |  | 535 | 16 |  | 红王子锦带花 |  |  | 183 |
| 5 | 丰花月季 |  | 38 | 17 |  | 红花继木 |  |  | 1502 |
| 6 | 海桐 |  | 1174 | 18 |  | 龟甲冬青 |  |  | 1215 |
| 7 | 洒金桃叶珊瑚 |  | 502 | 19 |  | 金森女贞 |  |  | 1397 |
| 8 | 春鹃 |  | 412 | 20 |  | 无刺枸骨 |  |  | 424 |
| 9 | 麦冬 |  | 327 | 21 |  | 紫鹃 |  |  | 729 |
| 10 | 佛甲草 |  | 70 | 22 |  | 雀舌黄杨 |  |  | 262 |
| 11 | 草坪 |  | 9236 | 23 |  | 小叶栀子 |  |  | 698 |
| 12 | 金边黄杨 |  | 504 | 24 |  |  |  |  |  |

- 四、询价人需求及要求

4.1、人员配备要求

4.1.1、项目经理：1 人，要求：具备园林绿化相关专业中级及以上技术职称；

4.1.2、技术负责人、安全员：1 人，年龄≤50 周岁，具有相应证书和有效的社保证明；

4.1.3、病虫害防治专员：1 人，男性，年龄≤60 周岁，精通园林植物病虫害，有丰富养护经验，能及时监测和控制植物病虫害，组织并实施病虫害防治；

4.1.4、养护人员及驾驶员：满足本项目养护要求，年龄≤60 周岁，人数不限。

4.2、机械设备配备要求

按本项目养护要求配备但不限于下列机械设备：洒水车、绿化弃料运输车、多功能（抑尘）车（可用于喷药杀虫、吹风）、割灌机、手推式草坪修剪机、绿篱修剪机、草坪打孔机、高枝油锯、油锯、电动喷雾器等。

4.3、养护作业设备相关要求

4.3.1、本项目合同履行期间询价人不提供电源设备，中标人在使用上述设备时需自行准备电源设备或采用燃油动力设备。

4.3.2、本项目浇灌水源由询价人提供接口，中标人自行接入使用。中标人根据天气情况，自行选择符合养护标准的浇灌时间和次数。

4.4、其它相关要求

4.4.1、作业安全管理：养护工人作业时须穿着统一的反光马甲上岗，在道路周边工作时需佩戴安全帽，设置安全三角锥，高空作业时装备安全绳等，根据作业需要必须采取相应的安全措施，同时有现场管理人员及安全员跟踪。业现场出现的所有安全问题，均由中标人负责，与询价人无关。

4.4.2、作业质量管理：每次作业都进行作业质量验收，作业后如实做好详细记录，报院方存档。记录包含但不限于作业内容、人员、数量、存在问题、质量验收情况等。

4.4.3、作业现场管理：每次进行浇灌或者修剪、喷药、割灌、油锯等作业时，均实现口头报备，得到询价人认可后方可进行。作业现场除按规定做好上述安全管理要求外，还应做好现场的询价人公共设施、车辆保护及其它现有成品保护，节约用水用电等，每次作业完毕做到及时清场。凡作业现场出现的设施设备、车辆损坏，均由中标人负责。

4.4.4、应急作业管理  遇到暴雨、暴雪等灾害天气时能够在1小时内组织应急处置队伍，处置的树木倒伏、断裂、水淹等紧急情况。

4.4.5、养护及移交管理

⑴、每年至少1次对绑扎苗木的钢丝绳、铁丝等进行更换或加固，对造型树进行专业造型；

⑵、中标人每月至少少少于3次对现场进行全面巡视检查，发现不正常生长的苗木（乔木、灌木），及时采取相应措施，并上报询价人；

⑶、对于长势不良、蓬形不佳且严重影响景观效果的苗木（地被部分），在移交时一律认为是缺棵苗，由中标人负责义务更换补植。乔木、灌木由中标人提交更换清单、价格等，经询价人确认后，由询价人采购，

中标人负责义务补植及养护。

⑷、施肥每年不少于 2 次，对个别树种的将按甲方的要求增加次数，具体施肥时间及施肥品种执行相关规范要求；

4.4.6、草坪养护管理  本项目内所有草坪必须按考核要求及时修剪，保持四季常绿。若发现损坏、坏死或枯黄情况，由中标单位进行免费更换。上述由中标人更换的地被部分，如中标人在规定期限内不更换，询价人有权进行更换并将相应款项在总价中扣除。

4.5、养护地段死亡苗木、树木倒伏的责任划分

4.5.1、中标单位负责

①风、雨、雪、干旱造成的绿地内苗木的死亡损坏；

②由于养护单位养护管理不到位的，如补种后的管理不善及日常养护中管理不到位引起死亡。

4.5.2、询价人负责：

①人为踩踏导致的死亡损坏（绿地内种植瓜果蔬菜的不属于人为踩踏范围）；

②交通事故引起的死亡损坏；

③苗木老化引起的死亡损坏。

4.5.3、树木倒伏责任的划分：

①因养护单位补植原因造成的倒伏，由中标单位负责；

②胸径<15cm 树的倒伏，不管任何原因由中标单位负责；

③胸径≥15cm 树的倒伏，如遇台风、地震等不可抗力原因由询价人负责。

五、养护标准

绿化养护需符合以下标准：《安徽省园林绿化养护管理标准》、《天长市城市园林绿地养护管理标准》、《天长市城市绿地养护巡查考核制度》、《天长市园林绿化处养护质量评分标准》，并按照二级养护标准进行养护。

天长市城市园林绿地养护管理标准

1、绿地、设施管护标准

1.1、及时清除绿地（带）、树池、树盘内枯死枝叶、杂草、萌蘖条，随产随清；及时清理死树，挖除死树桩。

1.2、全天候巡查；及时清除绿地内的牛皮癣及乱涂乱画痕迹。

1.3、绿地内、树木上无拉挂、刻画张贴、悬挂物、禁锢物等。

1.4、对松动、歪斜的树木支撑要及时扶正加固，损坏的树木支撑要及时更换补齐。

1.5、对毁绿、破坏设施的行为要及时制止并报告执法部门查处，对损坏的绿化、设施要及时进行补植、修复。

2、喷淋浇水标准

2.1、应根据不同树种和不同的立地条件进行适时、适量的浇灌，满足植物生长需要。

2.2、使用再生水浇灌绿地时，水质应符合《城市污水再生利用绿地灌溉水质》GB/T25499 的要求。

2.3、夏季浇水宜上午 10 点前、下午 4 点后进行，冬季浇水宜在中午进行。 浇水应细浇慢灌、浇足浇透。干旱无雨时应根据植物生长状况及时浇灌，持续至旱情缓解为止。

2.4、为消除园林植物积尘，应及时进行喷淋。

2.5、花坛、花境宜采用滴灌或微喷灌的方式。人工浇水时，应控制水的流速和水量，避免冲刷花朵，并应防止泥土溅到花卉的茎、叶上。

2.6、草坪、地被植物宜采用喷灌、水滴宜细密均匀，并浸湿坪床以下 8～10cm的土层。

2.7、喷灌时应确保喷水的有效范围与园林植物的种植范围一致。喷灌、滴灌等设施应经常检修并保证完好。

2.8、绿地中的排水应保持通畅。暴雨后，应及时消除绿地中的积水，可采用开沟、埋管、打孔等措施及时排涝。草坪局部低洼积水处，可采用表施土壤等方法进行处理。

3、修剪标准

3.1、乔木、花灌木修剪：4-11 月，每月修剪抹芽、除蘖不少于 1 次，每年修 剪重叠枝、交叉枝、下垂枝、徒长枝、衰弱枝不少于 2 次，随时修剪腐枯枝、病 虫枝和损伤枝及有碍交通安全枝条；及时修除花后残花败叶；修剪的剪口或锯口要平整光滑，树木损伤创面大于 5cm（直径）或 20cm2 的必须进行防腐处理。

3.2、整形灌木、种植块、地被修剪：针叶类植物萌条超过 5cm、阔叶类萌条 超过 10cm 要及时修剪；种植块要带线修剪，达到线直面平、轮廓清晰；暖季型草坪高度保持在 6cm 以下，冷季型草坪保持在 8cm 以下；及时清除修剪残留物。

4、补植标准

4.1、乔木、花灌木、整形灌木补植：对于枯死的行道树及绿地内乔木、花灌 木、整形灌木应在 10 日内完成同品种、全冠苗的补植、更换，补植后与现有苗木干径、分枝点、冠幅、高度等基本一致。

4.2、种植块、地被补植：缺株断档、稀疏空洞的种植块和斑秃地被应在 10 日内完成补植。补植要求：对 2 ㎡范围内超过 3 处缺株断档、稀疏空洞的种植块 及地被，采取成片起挖合并后再按照“满栽密植、到边到角 ”的要求成片补植， 栽植修剪后与现有种植块高度一致。补植后需强化养护管理措施，确保植物成活。 灌木因道路侧石地下倒角无法种植到边和现有苗木亮脚超过 15cm 的路段，可用麦冬等植物镶边，做到无黄土裸露。

5、开盘、施肥标准

5.1、树木开盘：有开盘条件的乔木、花灌木、整形灌木每年开盘松土不少于 2 次（春、冬季），盘面直径以树木胸径的 8-10 倍为宜，要求线条圆滑、盘面平整。

5.2、施肥：行道树及开挖条件允许的绿地内乔木、花灌木、整形灌木，结合 开盘松土采取沿树木环沟深挖 30cm（或穴施）的方法进行施肥；有树池铺装的 的行道树可揭开 1-2 处盖板，采取打孔施肥的方法进行施肥；种植块、地被及无 开挖条件的绿地内乔木、花灌木、整形灌木采用撒施或用水溶解后浇灌；施肥后必须及时进行浇水、喷淋，防止苗木根部、叶片灼伤。

5.3、 施肥量：每年 4 月、11 月各施一次复合肥。施肥量（干施量）乔木 250克/株·次，花灌木 150 克/株·次，种植块 30 克/㎡·次，草坪 10 克/㎡·次。

6、病虫害防治标准

6.1、涂白：10 月下旬-11 月中旬，对落叶乔木、花灌木涂白防冻。涂白高度为乔木 1.3m 左右，花灌木 1m 左右。同一路段、区域的涂干高度保持一致。

6.2、裹干:新补植乔木及耐寒性差的苗木，用草绳、蒲包、塑料薄膜等材料 严密包裹树木主干和比较粗壮的分枝，裹干高度 2m，同一路段、区域的裹干高度保持一致;次年 4 月初在植物萌芽前及时撤除防寒物并销毁。

6.3、每年 4 月下旬-11 月，根据不同病虫害发生危害规律，提前做好防治防 控，喷药应在无风晴天进行雾状喷洒,并按由内向外、由上向下、叶面叶背的顺 序进行，不留空白；11 月-次年 3 月应结合冬季养护管理，通过修剪清理病虫枝、 清除枯枝落叶、冬耕培土、合理施肥等措施，清除越冬病原菌，并辅以必要的药剂防治。

6.4、对药械难以喷到顶端的高大树木或蛀干害虫、地下害虫，可采用树干注射、药物埋设或人工捕杀的方法防治。

6.5、人工拔草时应将杂草连根清除。提倡物理除草，慎用化学除草。

7、应急抢险标准

7.1、随时扶正倾斜度超过 10 度的树木和倒伏树木。

7.2、明确专人负责，有 24 小时抢险联系电话，遇险情必须在 30 分钟内到现 场；遇台风、暴雨暴风等恶劣天气及时启动应急安全预案，进行绿化巡查，消除安全隐患，保证交通畅通和公共安全，保护绿化成果。

8、考核标准  详见下表评分细则

天长市园林绿化处养护质量评分细则

（一）天长市绿化养护 12、1、2 月评分细则

| 序号 | 质 量 标 准 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共绿地中的乔木、小乔木、灌木等保存率 100%，保持良好生长， 按树木的特点进行适当修剪，无枯枝、病虫害。 | 10 |  |
|  | 死亡植物及时更换，更换期限在植物死亡后 10 天内，做到无缺株现象。 | 5 |  |
| 2 | 绿地中的杂草、垃圾、废物必须做到随见随除，且无枯枝残叶、 堆积物，碎石、砖瓦。钉子、绳线、轮胎等各类绑扎物及时清除。 | 9 |  |
|  | 保持绿地完整，发现侵占、损坏绿地的行为，及时制止、报告， 并采取措施恢复原样。 | 4 |  |
| 3 | 小灌木、绿篱、色块植物整齐，无残缺，保持整体美观，苗木生 长旺盛。及时修剪，线条平整流畅。 | 7 |  |
|  | 乔木、灌木、绿篱和草坪修剪后的枝叶及时清除干净。 | 3 |  |
| 4 | 冬季施肥均匀到位，方式正确。施肥前向甲方备案，使用的肥料 品种、用量合理。 | 5 |  |
|  | 冬季做好防冻保暖工作，刷白高度统一且保证质量，遇到大雪， 及时做好除雪工作。 | 3 |  |
| 5 | 根据本地病虫害发生规律防病喷药。使用的药剂品种、浓度、用 量合理，严格按操作规程进行，喷洒均匀到位，无病虫害现象。 | 8 |  |
| 6 | 行道树修剪是否到位美观，必须及时修剪整形，保持良好生长。 树穴内不积水，无杂草及堆积物。 | 10 |  |
|  | 修剪行道树树冠中的病枯枝、杂乱枝、徒长枝，保持树冠整齐匀称，不能干扰架空电线，不妨碍车、行人、交通信号灯等。 | 5 |  |
| 7 | 及时处理数字城管派发案件，无拖延情况。 | 3 |  |
| 8 | 草坪修剪，方法得当，无明显病虫害，除杂草及时彻底。 | 8 |  |
|  | 纯度在 97%以上，覆盖度 100%，草坪须保持四季平整，合理控制草坪修剪高度 | 10 |  |
| 9 | 养护作业严格按照操作规程进行，并穿统一的绿化工作服，保证 文明施工和安全生产。 | 3 |  |
| 10 | 养护单位作好养护日记，并由专人负责填写； 日记详细记载每天 的养护情况，包括人工数量、养护地点、具体养护方法如：修剪、 拔草、打药等。 | 4 |  |
| 11 | 服从甲方管理，及时完成平时性或突击性任务。 | 3 |  |
| 得分 |  | 100 |  |

养护单位名称：                  得      分：

养护单位签字确认：              考核人签字：

（二）天长市绿化养护 3、4、5 月评分细则

| 序号 | 质 量 标 准 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共绿地中的乔木、小乔木、灌木等保存率 100%，保持良好生长， 按树木的特点进行适当修剪，无枯枝、病虫害。 | 10 |  |
|  | 死亡植物及时更换，更换期限在植物死亡后 10 天内，做到无缺株 现象。 | 5 |  |
| 2 | 绿地杂草及时清除，方法得当， 良好控制杂草生长。） | 12 |  |
|  | 绿地中垃圾、废物必须做到随见随除，且无枯枝残叶、堆积物， 碎石、砖瓦。钉子、绳线、轮胎等各类绑扎物及时清除。 | 3 |  |
|  | 保持绿地完整，发现侵占、损坏绿地的行为，及时制止、报告， 并采取措施恢复原样。 | 3 |  |
| 3 | 小灌木、绿篱、色块植物整齐，无残缺，保持整体美观，苗木生 长旺盛。及时修剪，线条平整流畅。 | 7 |  |
|  | 乔木、灌木、绿篱和草坪修剪后的枝叶及时清除干净。 | 3 |  |
| 4 | 根据不同树木合理施肥，均匀到位，方式正确。施肥前向甲方备 案，使用的肥料品种、用量合理。 | 3 |  |
|  | 根据本地病虫害发生规律防病喷药。使用的药剂品种、浓度、用 量合理，严格按操作规程进行，喷洒均匀到位，无病虫害现象。 | 8 |  |
| 5 | 行道树修剪是否到位美观，必须及时修剪整形，保持良好生长。 树穴内不积水，无杂草及堆积物 | 9 |  |
|  | 修剪行道树树冠中的病枯枝、杂乱枝、徒长枝，保持树冠整齐匀称，不能干扰架空电线，不妨碍车、行人、交通信号灯等。 | 3 |  |
| 6 | 及时处理数字城管派发案件，无拖延情况。 | 3 |  |
| 7 | 草坪管理，合理控制肥料，合理修剪浇水，无明显病虫害，除杂 草及时彻底。 | 12 |  |
|  | 纯度在 97%以上，覆盖度 100%，草坪须保持平整，合理控制草坪 修剪高度。 | 9 |  |
| 8 | 养护作业严格按照操作规程进行，并穿统一的绿化工作服，保证 文明施工和安全生产。 | 3 |  |
| 9 | 养护单位作好养护日记，并由专人负责填写； 日记详细记载每天 的养护情况，包括人工数量、养护地点、具体养护方法如：修剪、 拔草、打药等。 | 4 |  |
| 10 | 服从甲方管理，及时完成平时性或突击性任务。 | 3 |  |
| 得分 |  | 100 |  |

养护单位名称：                  得      分：

养护单位签字确认：              考核人签字：

（三）天长市绿化养护 6、7、8 月评分细则

| 序号 | 质 量 标 准 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共绿地中的乔木、小乔木、灌木等保存率 100%，保持良好生长， 按树木的特点进行适当修剪，无枯枝、病虫害。 | 10 |  |
|  | 死亡植物及时更换，更换期限在植物死亡后 10 天内，做到无缺株 现象。 | 5 |  |
| 2 | 绿地杂草及时清除，方法得当， 良好控制杂草生长。 | 9 |  |
|  | 绿地中垃圾、废物必须做到随见随除，且无枯枝残叶、堆积物， 碎石、砖瓦。钉子、绳线、轮胎等各类绑扎物及时清除。 | 3 |  |
|  | 保持绿地完整，发现侵占、损坏绿地的行为，及时制止、报告， 并采取措施恢复原样。 | 3 |  |
| 3 | 小灌木、绿篱、色块植物整齐，无残缺，保持整体美观，苗木生 长旺盛。及时修剪，线条平整流畅。 | 7 |  |
|  | 乔木、灌木、绿篱和草坪修剪后的枝叶及时清除干净。 | 3 |  |
| 4 | 根据不同树木合理施肥，均匀到位，方式正确。施肥前向甲方备 案，使用的肥料品种、用量合理。 | 3 |  |
|  | 根据本地病虫害发生规律防病喷药。使用的药剂品种、浓度、用 量合理，严格按操作规程进行，喷洒均匀到位，无病虫害现象。 | 8 |  |
| 5 | 行道树修剪是否到位美观，必须及时修剪整形，保持良好生长。 树穴内不积水，无杂草及堆积物。 | 10 |  |
|  | 修剪行道树树冠中的病枯枝、杂乱枝、徒长枝，保持树冠整齐匀 称，不能干扰架空电线，不妨碍车、行人、交通信号灯等。 | 3 |  |
| 6 | 防台、抗台及时，无倾斜倒伏现象。及时抗旱浇水，抗涝排水， 无干黄和死亡现象。 | 4 |  |
| 7 | 及时处理数字城管派发案件，无拖延情况。 | 3 |  |
| 8 | 草坪管理，合理控制肥料，合理修剪浇水，无明显病虫害，除杂 草及时彻底。 | 10 |  |
|  | 纯度在 97%以上，覆盖度 100%，草坪须保持平整，合理控制草坪 修剪高度。 | 9 |  |
| 9 | 养护作业严格按照操作规程进行，并穿统一的绿化工作服，保证 文明施工和安全生产。 | 3 |  |
| 10 | 养护单位作好养护日记，并由专人负责填写； 日记详细记载每天 的养护情况，包括人工数量、养护地点、具体养护方法如：修剪、 拔草、打药等。 | 4 |  |
| 11 | 服从甲方管理，及时完成平时性或突击性任务。 | 3 |  |
| 得分 |  | 100 |  |

养护单位名称：                  得      分：

养护单位签字确认：              考核人签字：

（四）天长市绿化养护 9、10、11 月评分细则

| 序号 | 质 量 标 准 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共绿地中的乔木、小乔木、灌木等保存率 100%，保持良好生长， 适当修剪，无枯枝、病虫害。 | 10 |  |
|  | 死亡植物及时更换，更换期限在植物死亡后 10 天内，做到无缺株 现象。 | 5 |  |
| 2 | 绿地杂草及时清除，方法得当， 良好控制杂草生长。 | 9 |  |
|  | 绿地中垃圾、废物必须做到随见随除，且无枯枝残叶、堆积物， 碎石、砖瓦。钉子、绳线、轮胎等各类绑扎物及时清除。 | 4 |  |
|  | 保持绿地完整，发现侵占、损坏绿地的行为，及时制止、报告， 并采取措施恢复原样。 | 3 |  |
| 3 | 小灌木、绿篱、色块植物整齐，无残缺，保持整体美观，苗木生 长旺盛。及时修剪，线条平整流畅。 | 7 |  |
|  | 乔木、灌木、绿篱和草坪修剪后的枝叶及时清除干净。 | 3 |  |
| 4 | 根据不同树木合理施肥，均匀到位，方式正确。施肥前向甲方备 案，使用的肥料品种、用量合理。 | 3 |  |
|  | 根据本地病虫害发生规律防病喷药。使用的药剂品种、浓度、用 量合理，严格按操作规程进行，喷洒均匀到位，无病虫害现象。 | 8 |  |
| 5 | 行道树树型美观，保持良好生长，必须及时修剪整形。树穴内不 积水，无杂草及堆积物。 | 10 |  |
|  | 修剪树冠中的病枯枝、杂乱枝、徒长枝，保持树冠整齐匀称，不 能干扰架空电线，不妨碍车、行人、交通信号灯等。 | 3 |  |
| 6 | 防台、抗台及时，无倾斜倒伏现象。及时抗旱浇水，抗涝排水， 无干黄和死亡现象。 | 3 |  |
| 7 | 及时处理数字城管派发案件，无拖延情况。 | 3 |  |
| 8 | 草坪管理，及时补播黑麦草，合理控制肥料，合理修剪浇水，无 明显病虫害，除杂草及时彻底。 | 10 |  |
|  | 纯度在 97%以上，覆盖度 100%，草坪须保持平整，合理控制草坪 修剪高度。） | 9 |  |
| 9 | 养护作业严格按照操作规程进行，并穿统一的绿化工作服，保证 文明施工和安全生产。 | 3 |  |
| 10 | 养护单位作好养护日记，并由专人负责填写； 日记详细记载每天 的养护情况，包括人工数量、养护地点、具体养护方法如：修剪、 拔草、打药等。 | 4 |  |
| 11 | 服从甲方管理，及时完成平时性或突击性任务。 | 3 |  |
| 得分 |  | 100 |  |

养护单位名称：                  得      分：

养护单位签字确认：              考核人签字：

六、付款方式

6.1、本工程不设预付款；

6.2、付款方式：

6.2.1、园林绿地施工部分：完成工程施工内容，经询价人验收合格后付款至本部分内容结算价的80%，余款按每年10%支付。

园林绿地施工部分工程结算价计算方式

结算价=中标价±合同变更工程量×投标单价×税金。

6.2.2、园林绿地养护部分：采取先维保后付款方式，每半年付款1次。每次付款时询价人必须对维保情况作出相应考核，并按考核结果依下述方式结算养护服务款：

养护服务款=中标价（不含预留金）*考核得分*100%。

七、投标要求

7.1、资信部分  本询价文件二投标人资质要求所有内容及本询价文件四询价人需求及要求4.1--4.2部分内容；

7.2、技术标部分

⑴、法定代表人证明文件(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证);

⑵、诚信投标承诺书；

⑶、服务承诺：是否响应本询价文件要求的书面说明和服务承诺书；

⑷、提供不少于1份的2020年1月1日以来内在安徽省内从事类似不小于20000平方园林绿化工程施工或维保服务合同。

⑸、整套维保方案，

说明：上述资料复印件均须加盖公章，报价方所提交材料的完整与否，直接影响报价方的评审，否则造成的一切风险均由投标人自行承担。

7.3、商务投标函（请单独密封）

- 7.3.1、园林绿地施工部分：请按下表报价，内容不全请自行完善

| - 序号 | - 苗木名称 | - 规格 | - 数量 | - 单价 | - 金额 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 红花继木 | - 64棵/m2 | - 180 |  |  |  |
|  | - 金森女贞 | - 36棵/m2 | - 180 |  |  |  |
|  | - 红叶石楠 | - 36棵/m2 | - 180 |  |  |  |
|  | - 龟甲冬青 | - 49棵/m2 | - 180 |  |  |  |
|  | - 大叶黄杨 | - 49棵/m2 | - 180 |  |  |  |
|  | - 爬墙月季 | - h≥1.5m/棵 | - 400 |  |  |  |
|  | - 海桐球 |  | - 20 |  |  | - 盆苗,修剪成球形，高度、冠幅≥1.5m |
|  | - 红叶石楠球 |  | - 20 |  |  |  |
|  | - 整地及种植土 | - m2 | - 900 |  |  |  |
|  | - 税收 |  |  |  |  |  |
|  | - 合计 |  |  |  |  |  |

7.3.2、园林绿地养护部分：格式自拟，必须包含单价和总价。密封后加盖单位公章及法人公章。(报价中含预留金1.3万元)

八、评标方法和标准   总分100分

8.1、园林绿地施工部分    35分

⑴、评标价的确定：评标价=投标报价

⑵、评标价平均值的计算：按招标文件规定被评标委员会宣布为废标的投标文件除外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值（精确到分，四舍五入）即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于或等于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。

⑶、评标基准价的确定：将评标价平均值直接作为评标基准价。

⑷、以评标基准价为准，凡低于基准价的每下浮1%，扣0.1分，高于基准价每上浮1%扣0.2分。得分精确到小数点后2位。

8.2、园林绿地养护部分  75分，评标方式同上。

请各参标企业认真领会上述询价文件精神，投标报价文件请予2025年12月08日下午16:00前递交至天长市中医院总务科，如有疑问，书面传真0550-7021777，联系人刘荣义13955092279、金方有1385507722，要求密封投递报价函，报价函表面需注明联系人及联系号码，逾期不再接收。

天长市中医院

2025-11-28